BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG / MÙA HÈ SÁNG TẠO VIẾT ỨNG DỤNG / PHẦN MỀM NGUỒN MỞ / LẦN THỨ TƯ – 2012 / Mẫu 2

Đặc tả yêu cầu người dùngTỔNG KẾT DỰ ÁN
MHST12-02
Group Members	Vũ Hải Nam / Nguyễn Ngọc Hưng / Nguyễn Lưu Bách
Mentor	Nguyễn Vũ Hưng

# Bài học kinh nghiệm
Trong suốt quá trình phát triển dự án, cả đội đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển phần mềm bao gồm cả những kinh nghiệm về mặt công nghệ, kĩ thuật và cả những kinh nghiệm về mặt giao tiếp, quản lí. Dưới đây là một những kinh nghiệm đã được đúc rút đó:
1. Công nghệ: Nhóm đã có cơ hội được hiểu thêm về Rest API mà thực chất là Restful webservice. Hiểu rõ được bản chất, đặc thù của nó, ví dụ: trao đổi các dữ liệu ở dạng JSON và XML, là một phong cách kiến trúc chứ không phải là một chuẩn (vì lẽ đó mà sẽ không có một khuyến nghị W3C nào cho REST cả),...
2. Quy trình: Nhóm đã có cơ hội được hiểu rõ hơn về mô hình phát triển phần mềm lặp, hiểu rõ được mô hình này mang đến những điểm lợi gì, ví dụ: thích hợp cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm phát triển dự án, dễ dàng trong việc phát hiện lỗi và qua đó rút ngắn thời gian sửa lỗi,...
3. Kĩ năng giao tiếp: Nhóm đã có cơ hội được sử dụng và tích lũy thêm những kĩ năng giao tiếp cần thiết phải có trong một đội: kĩ năng trao đổi từ xa thông qua email, skype,...kĩ năng giải quyết xung đột,...
4. Kĩ năng quản lí thời gian: Ngoài việc tham gia dự án, các thành viên trong nhóm đều đã đi làm, học song song nên việc quản lí thời gian sao cho phù hợp là rất quan trọng. Trong suốt thời gian qua, cả nhóm đã tự học được những kĩ năng quản lí thời gian để phân chia thời gian sao cho phù hợp để tránh tình trạng quá tải.
# Phân tích các vấn đề gặp phải
Vấn đề	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Một số tính năng chưa hoàn chỉnh	Do API chưa hỗ trợ	Liên lạc với ZIA để hỏi ý kiến về vấn đề / Lên các diễn đàn công nghệ để hỏi (http://stackoverflow.com )
Đội bị phân tán nguồn lực	Do một thành viên phải đi công tác 1 tháng	Liên lạc với nhau thông qua group mail, skype chat
Chưa hoàn thành được Workflow management như ban đầu đề ra	Task khó, đòi hỏi thêm nhiều thời gian nữa để có thể phát triển hoàn thiện	Lên kế hoạch tiếp tục phát triển trong giai đoạn sau của dự án, dựa trên những đặc tả đã được vạch ra từ ban đầu trong đề cương phân tích dự án